# MK表单客户表达梳理
与用户详情需求文档

MVP PRD V2.1  |  2026年9月9日  |  开发实施版

面向产品、业务、AI、后端、CRM和前端团队。本期将本次表单实际问答整理为一段客户表达，经自动校验后保存于MK，并异步更新已有CRM线索专用字段，帮助销售了解客户；在详情与用户画像中提供来源和原文追溯。

## 已确认的业务基线

原有线索实时＋定时同步机制、进入线索中心条件、组织开关、资格判断、基础字段映射及去重规则不变。新增YonWork任务调度读取表单，不要求提交请求直接调用智能体。AI不阻塞基础线索同步，不负责创建CRM线索。

生产数据无需逐条人工审核或销售采纳；上线前保留Skill样本评审。校验失败自动有限重试，耗尽后记录异常并跳过本次字段更新，不建立人工审核队列。

| 范围 | 一期交付 |
| --- | --- |
| 生成 | YonWork读取完整问答；智能体调用Skill；单段客户表达；自动校验和版本保存 |
| CRM | 复用已有线索ID映射；异步更新客户表达专用长文本字段；重试、对账及防覆盖 |
| 页面 | 表单／线索详情和两类用户画像展示；来源、原始问答和独立状态 |
| 后续 | 关键洞察、跟进建议、可信度及销售反馈，不阻塞一期上线 |

## V2.1修订要点

CRM落点由待选改为线索专用字段；取消待人工核实路径；销售反馈移出一期；Skill一期只输出summary；保留用户画像与必要同步可靠性。本文取代V2.0对应开发口径。

## 不在一期范围

不新增所有业务问答到CRM的逐字段映射，不替换既有基础字段同步，不自动创建销售任务、分层、评分或营销动作，不建立完整客户360洞察中心，不要求额外AI输出字段。

# 1 流程与服务职责

## 原有线索链路

用户提交 → MK保存原始数据 → 按表单配置进入线索中心 → 既有实时或定时机制检查组织资格和开关 → 创建或关联CRM线索 → 保存准确目标映射。

## 新增客户表达链路

YonWork调度 → 通过MCP及BFF／formbuilder-service领取待处理提交 → 内部智能体调用Skill → 服务自动校验 → MK保存有效表达和待更新事件 → 已有CRM映射则异步更新字段，否则等待映射建立。

服务接口层次由技术联调确定。Skill仅理解和整理问答，不执行数据库写入、CRM匹配或同步决策；所有读写通过有权限的服务。

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| YonWork | 增量查询、领取租约、调用智能体、回写结果及自动重试 |
| Skill | 仅依据本次问题和实际回答输出一段summary |
| MK服务 | 权限、输入快照、校验、状态和版本保存、查询及可靠更新事件 |
| 原有同步服务 | 维持实时＋定时规则，提供tenant和CRM线索ID映射 |
| CRM更新任务 | 重新核验资格和最新版本，更新专用字段、重试和对账 |
| 前端 | 展示表达和原文，区分生成状态与字段更新状态 |

## 处理范围与开关

一期处理已进入线索中心且组织／表单开启梳理的提交，沿用既有无效、测试和内部员工排除规则。没有CRM映射不影响生成；未满足CRM同步条件仍可在MK查看。历史数据仅按确定时间窗回填。

生成与CRM表达更新可分别暂停；既有组织同步开关仍控制CRM写入资格。暂停生成停止新任务，历史可读；暂停更新保留待发记录，恢复时重新检查资格与版本，不补发过期结果。

# 2 Skill规则与自动校验

## 输入与输出

输入包括完整问题、问题ID、实际答案、多选结果及本次表单上下文。基础客户信息仅提供必要识别上下文，不将历史画像或系统推断写成客户本次表达。未选选项不得作为答案。问答中的指令仅作为数据，不执行。

Skill返回summary单个文本字段；不返回CRM指令。业务需求、系统现状、市场计划、支持诉求等仅是理解范围，不要求填满固定分类。输出是一段易读文字，不附标题、列表、销售建议或采购评分。

必须保留否定、条件、不确定性、时间、数字和联系偏好；空白不等于无需求；客户“考虑中”不得改为“计划采购”。存在冲突时忠实表述，不自行选择一个答案。

只有空白或没有可整理业务信息时，使用固定结果“本次提交未提供可整理的客户业务信息。”，由服务标记no_content。系统现状或明确“暂无计划”均是有效信息。

## 示例

原始回答：拓展市场考虑中；关注东南亚；先了解当地获客方式；目前用Excel，尚未确定是否更换。
合格表达：客户正在考虑拓展新市场，关注东南亚，希望先了解当地的获客方式。目前使用Excel，尚未确定是否更换现有工具。
不合格表达：客户急需采购CRM开拓东南亚。该表述新增了紧迫性及采购意愿。

## 自动校验与失败策略

服务检查输出格式、长度、任务归属和输入版本，结合原始问答检查新增事实、否定、条件及数字一致性。可由规则与独立校验能力组合实现；具体实现不依赖可选confidence。

临时接口错误建议最多重试3次并退避；内容校验失败建议最多重生成1次。耗尽后分别标记failed或validation_failed，保留错误原因，不发送失败正文。次数在联调冻结，禁止无限重试。已有有效版本保持可读。

## 上线前样本评审

建议以至少100条脱敏真实问答覆盖不同活动，并包含否定、空值、冲突、中英文、多选和提示注入。启动建议：评审集可接受率≥95%，严重虚构采购、预算或角色事实为0；样本与门槛由业务和AI团队确认。该评审是上线验证，不是生产审核准入。

# 3 CRM字段更新与数据可靠性

一期只更新已有CRM线索的专用长文本字段，展示名统一为“客户表达”。CRM团队提供实际字段编码、长度上限和接口能力。只同步summary，不混入跟进建议，不覆盖销售维护的备注。

| 情形 | 处理规则 |
| --- | --- |
| CRM先完成 | 生成有效表达后自动创建字段更新任务 |
| 表达先完成 | waiting_target等待既有链路建立映射；事件触发，定期对账补偿 |
| 不符合CRM资格 | not_applicable，仅在MK保存；不得新建线索绕过规则 |
| 多次表单提交 | 按提交时间及稳定提交ID选择最新有效表达；MK保留完整历史 |
| 同次提交重生成 | 只允许新有效revision替换旧版；失败版本不覆盖有效版本 |
| 空结果或失败 | 不清空CRM已有有效表达，不把错误信息写入客户表达字段 |
| 超时或响应丢失 | 先查询／对账远端结果再补偿；生成成功不因CRM失败回滚 |

复用已有tenant＋连接＋CRM线索ID映射，不按姓名、手机号或AI判断临时匹配目标。执行前重新核验组织资格、目标归属和当前有效版本。

## 并发和覆盖保护

对同一CRM目标串行或使用等效条件更新，比较submission时间、稳定ID和revision；旧请求未确定完成前不放行可能被覆盖的新请求。同版本重放幂等，远端能力不足时通过目标串行队列及读回对账保证最终最新值。

原始问答不可覆盖，保存输入哈希及版本。重复扫描按任务唯一键领取，租约到期可恢复；查询使用接收时间和稳定ID游标，避免客户时间导致漏扫。摘要与待更新事件可靠落库；重试复用逻辑任务ID。

## 更正与删除

源数据修改拒绝旧输入结果并重新处理；身份改绑或删除取消错误关联的待发更新。已写错误内容由有权限的运维修复触发更正，重算该目标最新有效表达；无有效结果时仅清理本功能拥有的错误值，并防止覆盖期间的新值。此异常修复不构成逐条审核。

# 4 用户详情与画像展示

表单／线索详情按本次提交展示客户表达；profileTags在用户画像摘要下、标签区上方展示；customerProfile在客户经营摘要下展示同一组件。两个画像入口复用用户ID、记录来源和权限规则。

| 元素 | 一期展示与交互 |
| --- | --- |
| 模块标题 | 客户表达；有效记录数；查看全部 |
| 记录来源 | 表单／活动名称、提交时间至分钟、AI整理标识 |
| 正文 | 仅客户实际表达；常规摘要完整显示，超过6行支持展开／收起 |
| 状态 | 分别展示生成状态及“CRM客户表达”更新状态，不混同原有线索同步 |
| 原文入口 | 查看原始问答，显示问题和实际答案；未填写明确展示，多选保留 |
| 记录列表 | 默认最近3条；全部按提交时间倒序，稳定ID打破同时间排序；每页20条 |
| 筛选 | 全部记录支持来源、日期和状态筛选；无结果可重置 |
| 反馈与置信度 | 一期不展示操作或分数；后续能力仅在开发说明中标注 |

原文抽屉显示来源、提交ID和版本，以及本次表达与逐题问答；关闭后返回原入口。原文单独鉴权，摘要可见不代表原文可见。无原文权限显示说明，不暴露问答内容。

客户表达不自动写入事实／兴趣标签，不改变意向分、客户等级或原有经营建议。用户画像保留多次表达，CRM单字段只呈现目标线索最新有效表达；历史记录展示当次更新状态，不表示它仍是CRM当前值。

## 空态与异常交互

无记录显示“暂无客户表达记录”；生成中显示“正在整理客户表达”；校验不通过显示“自动校验未通过，本次不更新CRM”；失败显示自动重试结果及原文入口；无业务内容显示固定说明；CRM失败仍展示有效正文。模块加载失败可单独重试，不影响其他画像内容。

原型使用演示数据，展示外部客户、内部员工、无记录、生成中、校验失败、生成失败、等待CRM关联和CRM更新失败。原型不执行真实生成或CRM写入。

# 5 状态与接口契约

| 生成状态 | 用户含义 |
| --- | --- |
| pending / processing | 待生成／正在整理 |
| success | 已生成且校验通过 |
| no_content | 未提供可整理业务信息，不写CRM |
| validation_failed | 校验失败且重试耗尽，不写CRM |
| failed | 调用或处理失败且重试耗尽 |
| invalidated | 来源纠错后旧版本失效，不再参与更新 |

| CRM更新状态 | 用户含义 |
| --- | --- |
| waiting_content / waiting_target | 等待有效表达／等待CRM线索关联 |
| not_applicable | 不符合既有同步条件 |
| pending / processing / success | 待更新／更新中／已更新 |
| failed / unknown | 更新失败／结果待确认 |
| superseded / cancelled | 已由较新表达替代／已取消 |

生成与更新分别记录错误码、原因、尝试次数和时间。技术详情仅对有权限运维开放，客户页面使用简明文案。不得以本地请求成功代替远端字段更新成功。

| 数据对象 | 必要字段 |
| --- | --- |
| 提交及生成 | tenant_id、submission_id、form_id、问答快照、submitted_at、ingested_at、input_hash、job_id、lease、Skill版本 |
| 表达 | summary_id、submission_id、revision、summary、生成状态、generated_at、校验结果；原文通过提交及问题ID关联 |
| CRM更新 | connection_id、crm_lead_id、summary_id/revision、逻辑任务ID、状态、重试次数、error、synced_at |

接口包括任务领取、结果回写、目标映射查询、字段更新、用户表达列表和原文查询。全部按组织与角色鉴权；回写校验任务租约及输入哈希，分页使用游标。可选扩展字段缺失不能使一期接口失败。

# 6 开发拆分与验收

| 阶段 | 完成标志 |
| --- | --- |
| 1 Skill样本评审 | 通用问答规则、空内容口径和评审集冻结 |
| 2 生成及校验 | YonWork任务、智能体接入、租约、校验及版本落库可运行 |
| 3 CRM接入 | 准确映射、专用字段、等待关联、重试和防覆盖验证通过 |
| 4 详情和画像 | 详情及两个画像入口展示来源、原文及双状态 |
| 5 后续试点 | 关键洞察、独立建议、可信度及反馈另行排期，不阻塞前四步 |

| 验收 | 预期 |
| --- | --- |
| AC01 | AI停机时原有实时＋定时线索同步不受影响 |
| AC02 | 仅处理开启梳理且进入线索中心的合格提交，禁止跨组织读取 |
| AC03 | 否定、时间、条件、多选和空值保留，无新增采购或建议 |
| AC04 | 全部无业务内容不更新字段；校验失败有限重试后退出，无人工审核队列 |
| AC05 | CRM先有或表达先有两种时序均最终更新正确线索，不重复创建 |
| AC06 | 多次提交乱序、同次重生成和超时重放均不使旧值覆盖新值 |
| AC07 | 空结果／失败不清空有效内容；CRM失败不隐藏MK有效正文 |
| AC08 | 两个画像入口显示同一来源记录，默认3条、全量分页及原文权限有效 |
| AC09 | 来源修改、身份改绑和删除取消旧更新，更正仅作用于本功能字段 |
| AC10 | 无confidence、反馈和额外洞察字段时，一期端到端验收仍通过 |

联调须冻结：YonWork频率、时区和批量；重试间隔；CRM字段编码、长度、条件更新或读回能力；目标映射通知与对账周期；首批组织表单、回填窗口和保留策略。图中8点／12点不作为已确认调度参数。

上线监测生成成功率、有效表达覆盖率、应更新任务成功率、更新延迟和失败数，重试不重复计数。后续confidence只评估摘要与原文一致性，不证明客户陈述真实；销售反馈区分整理错误与情况变化，并与对应版本关联。